RAMAVTALSBILAGA 13

Mall för tid- och projektplan

Uppdaterad 2018-05-31

Kammarkollegiets diarienummer 23.5-30-2018

- Anvisningar

Kursiverad och gråmarkerad text är information och instruktioner som inte ska ingå i det slutliga dokumentet.

[Gulmarkerad text angiven inom hakparenteser ska ersättas med de för myndigheten aktuella uppgifterna.]

Avsnitt 1 Införandeprojekt används för det initiala avropet.

Avsnitt 2 Större konsultuppdrag används om myndigheten redan har gjort ett initialt avrop.

Läs mer i Ramavtalsbilaga 11, Allmänna villkor Konsulttjänster och i Ramavtalsbilaga 9, Allmänna villkor Ekonomisystem som tjänst.

Med avropsavtal avses samma begrepp som används i lag (2016:1145) om offentlig upphandling, det vill säga kontrakt. Begreppet kontrakt omfattar det definierade begreppet avropsavtal.

Införandeprojekt

Myndighetens önskemål om leveransdatum för införandeprojektets huvudleverans är: 20[NN-NN-NN].

Om aktuellt:

[Eventuell succesiv leverans (delleverans)

Myndighetens önskemål om leveransdatum för delleverans av XX är: 20[NN-NN-NN].

Vid eventuella delleveranser kan tabellen med aktiviteter och ansvarsområden kopieras, så att det finns en tabell för respektive leverans.

Särskilda förutsättningar

[Myndighetens beskrivning av särskilda förutsättningar, till exempel bemanning i samband med semesterperioder med mera.]

| Införandeprojektets huvudleverans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steg | Aktivitet | Påbörjas | Klart | Ansvarsområden, beskrivning |  |  | Kommentar |  |
|  |  |  |  | Myndigheten | Leverantören |  |  |  |
| 1 | Initiera projektet | Vecka [N] | Vecka [N] | [Kallar till inledande möte.] |  |  |  |  |
| 2 | Förbereda och planera | Vecka [N] | Vecka [N] | [Går igenom och stämmer av förutsättningar, ansvarsområden, kontaktytor med mera.] |  |  |  |  |
| 3 | Sätta upp Tjänsten | Vecka [N] | Vecka [N] | [Medverkar i leverantörens uppsättning, ansvarar bland annat för åtgärder i egna system som ska integreras.] | [Sätter upp tjänsten.] |  |  |  |
| 4 | Validera | Vecka [N] | Vecka [N] |  | [Validerar systemuppsättningen och överlämnar systemdokumentation och dokumentation från valideringen till myndigheten.] |  |  |  |
| 5 | Genomföra leveranskontroll | Vecka [N] | Vecka [N] | [Kontrollerar leveransen och signalerar omgående eventuella felaktigheter eller problem till leverantören. Dokumenterar tester och stämmer av resultatet mot avtalad specifikation, samt dokumenterar eventuella restpunkter.] | [Tar emot testdokumentation, återkopplar resultatet och rättar eventuella felaktigheter.] |  | Om inget annat är överenskommet ska leveranskontrollperioden omfatta minst tre (3) veckor och myndigheten ska kunna inleda den senast efter sex (6) månader från det att kontraktet tecknats. |  |
| 6 | Förbereda drift | Vecka [N] | Vecka [N] | [Säkerställer resurser för att hantera eventuella oväntade problem, informerar berörda om aktuella förändringar.] | [Genomför en genomgång av supporthantering med aktuell personal på myndigheten.] |  | Särskilda utbildningsinsatser behöver avropas separat. |  |
| 7 | Godkänna leveransen |  | 20[NN/NN] | [Myndigheten överlämnar ett skriftligt leveransgodkännande till leverantören.] |  |  | Om det återstår fel vid avtalad leveransdag fortsätter kontroller och rättningar till dess att myndigheten kan godkänna leveransen. |  |
| Steg 8 -10 avser enbart leverans/delleverans av införandeprojekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Genomföra provdriftperiod | Vecka [N] | Vecka [N] | [Meddelar omgående fel till leverantören.] | [Rättar omgående fel och avvikelser från avtalad specifikation.] |  | Myndigheten ges möjlighet till en provdrift som minst omfattar nittio (90) dagar. |  |
| 9 | Godkänna provdrift | Vecka [N] | Vecka [N] | [Myndigheten överlämnar ett skriftligt godkännande av provdriften till leverantören.] |  |  |  |  |
| 10 | Avsluta införande-projektet | Vecka [N] | Vecka N] | [XX.] | [XX.] |  |  |  |

större konsultuppdrag

Myndighetens önskemål om leveransdatum för uppdraget är: 20[NN-NN-NN]

Särskilda förutsättningar

[Myndighetens beskrivning av särskilda förutsättningar, till exempel bemanning i samband med semesterperioder med mera.]

| Tid- och projektplan för större konsultuppdrag |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Del | Aktivitet | Påbörjas | Klart | Ansvarsområden, beskrivning |  | Kommentar |
|  |  |  |  | Myndigheten | Leverantören |  |
| 1 | Initiera uppdraget | Vecka N | Vecka N |  |  |  |
| 2 | Planera | Vecka N | Vecka N |  |  |  |
| 3 | Genomföra | Vecka N | Vecka N |  |  |  |
| 4 | Validering | Vecka N | Vecka N |  | [Validerar, Dokumentation till myndigheten.] |  |
| 5 | Genomföra leveranskontroll | Vecka N | Vecka N | [Dokumenterar eventuella restpunkter.] |  | Om inget annat är överenskommet ska leveranskontrollperioden omfatta minst tre (3) veckor. |
| 6 | Förbereda drift | Vecka N | Vecka N | [Planerar eventuellt för en ändrad driftsituation.] |  |  |
| 7 | Godkänna leveransen |  | 20[NN-NN-NN] |  |  | Om det återstår fel vid avtalad leveransdag fortsätter kontroller och rättningar till dess att myndigheten kan godkänna leveransen. |